TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

|  | TÊN ĐỀ TÀI | Xây dựng ứng dụng hỗ trợ hộ dân quản lý và giới thiệu dịch vụ du lịch cộng đồng |
| --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | Họ và tên: Cao Á Châu MSSV: 110123206 Điện thoại: 0385447367 Email: Chaucao4325@gmail.com Mã lớp: DA23TTA |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | Họ và tên: Thạch Kọng Saoane Học hàm, học vị: Tiến sĩ |
|  | TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Du lịch cộng đồng tạo điều kiện để hộ dân địa phương trực tiếp cung cấp lưu trú, ăn uống, hướng dẫn, hoạt động trải nghiệm và sản phẩm đặc trưng. Tuy nhiên, việc nhận khách qua điện thoại, Zalo, Facebook hoặc ghi chép thủ công làm thông tin đặt chỗ phân tán, khó quản lý lịch phục vụ, số lượng khách, khả năng đáp ứng dịch vụ và doanh thu, dẫn đến nguy cơ trùng lịch hoặc quá tải phục vụ. Ở phía khách du lịch, thông tin về phòng, dịch vụ, lịch còn chỗ, giá và đánh giá thường nằm trên nhiều kênh khác nhau. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống dùng chung cho khách du lịch, hộ dân và quản trị viên là cần thiết nhằm số hóa quy trình quản lý, hỗ trợ đặt trực tiếp nhiều loại dịch vụ, kiểm soát khả dụng và góp phần quảng bá văn hóa, sản phẩm địa phương. |  |
|  | MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý, giới thiệu và kết nối các hoạt động du lịch cộng đồng trên nền tảng di động và web, góp phần tăng khả năng tiếp cận giữa khách du lịch với người dân địa phương, đồng thời hỗ trợ quảng bá các giá trị văn hóa, nghề truyền thống, sản phẩm và trải nghiệm đặc trưng của cộng đồng. ‒ Khảo sát, phân tích nhu cầu của khách du lịch, hộ dân cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng và đơn vị quản lý nhằm xác định các yêu cầu phù hợp cho hệ thống. ‒ Xây dựng nền tảng hỗ trợ hộ dân giới thiệu và quản lý các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng như lưu trú, ẩm thực địa phương, trải nghiệm nông nghiệp, tham quan vườn, làng nghề, hoạt động văn hóa và các dịch vụ đặc trưng của địa phương. ‒ Hỗ trợ khách du lịch tìm hiểu thông tin về điểm đến, văn hóa và các hoạt động của cộng đồng; lựa chọn, đăng ký và đánh giá những dịch vụ hoặc trải nghiệm phù hợp với nhu cầu. ‒ Hỗ trợ kết nối và quản lý thông tin giữa khách du lịch, hộ dân và quản trị viên trên một hệ thống tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng và quảng bá các giá trị bản địa. ‒ Ứng dụng công nghệ web và di động để xây dựng, kiểm thử và triển khai thử nghiệm hệ thống, làm cơ sở đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ hoạt động du lịch cộng đồng. |  |
|  | NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ‒ Nội dung 1: Tìm hiểu đặc điểm, mô hình và các hình thức du lịch cộng đồng phổ biến tại địa phương; làm cơ sở xác định các nhóm sản phẩm, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm phù hợp cho hệ thống. ‒ Nội dung 2: Khảo sát thực trạng và nhu cầu của khách du lịch, hộ dân cung cấp dịch vụ và đơn vị quản lý; xác định các khó khăn trong việc giới thiệu, tiếp cận, đăng ký và quản lý hoạt động du lịch cộng đồng. ‒ Nội dung 3: Phân tích yêu cầu và mô hình hóa hệ thống; xác định tác nhân, quy trình nghiệp vụ; thiết kế Use Case, cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống và giao diện. ‒ Nội dung 4: Xây dựng chức năng hỗ trợ hộ dân quản lý thông tin, dịch vụ, hoạt động trải nghiệm, lưu trú và lịch phục vụ; tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt dịch vụ của khách du lịch. ‒ Nội dung 5: Xây dựng chức năng hỗ trợ khách du lịch tìm kiếm, xem thông tin, lựa chọn và đăng ký các dịch vụ hoặc hoạt động trải nghiệm; hỗ trợ đánh giá sau khi sử dụng. Xây dựng chức năng quản trị phục vụ kiểm duyệt và quản lý thông tin hệ thống. ‒ Nội dung 6: Tích hợp hệ thống trên nền tảng web và di động; kiểm thử các chức năng chính, phân quyền và tính nhất quán dữ liệu; triển khai thử nghiệm, đánh giá kết quả và hoàn thiện báo cáo. |  |
|  | ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU |  |
|  | Đối tượng nghiên cứu ### Hoạt động du lịch cộng đồng và mối quan hệ giữa khách du lịch, hộ dân cung ### cấp sản phẩm/dịch vụ và quản trị viên hệ thống. ### Các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng như lưu trú, ### ẩm thực địa phương, du lịch nông nghiệp, tham quan vườn, làng nghề, trải nghiệm ### nghề nghiệp và hoạt động văn hóa tại địa phương. ### Quy trình khách du lịch tìm kiếm thông tin, lựa chọn, đăng ký sử dụng dịch vụ, ### theo dõi yêu cầu và đánh giá sau trải nghiệm. ### Giải pháp ứng dụng công nghệ web và di động nhằm hỗ trợ quản lý, giới thiệu ### và kết nối các bên tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. |  |
|  | Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng sử dụng gồm khách du lịch, hộ dân cung cấp sản phẩm/dịch vụ du lịch cộng đồng và quản trị viên hệ thống. - Hệ thống tập trung vào quản lý tài khoản, thông tin hộ dân, lưu trú, dịch vụ, hoạt động trải nghiệm, lịch phục vụ và các yêu cầu đăng ký/đặt dịch vụ. - Hỗ trợ khách du lịch tìm kiếm, xem thông tin, lựa chọn, đăng ký sử dụng dịch vụ và đánh giá sau trải nghiệm; hỗ trợ hộ dân tiếp nhận, quản lý và xử lý yêu cầu của khách; hỗ trợ quản trị viên kiểm duyệt và quản lý thông tin hệ thống. - Hệ thống được xây dựng trên nền tảng di động và web bằng Flutter, React, Node.js/Express và MySQL; triển khai thử nghiệm trên môi trường cloud và đóng gói ứng dụng Android. - Ngoài phạm vi MVP: thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán, chat thời gian thực, thông báo đẩy, quản lý kho và bản đồ nhúng chuyên sâu. |  |
|  | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ‒ Khảo sát và thu thập thông tin: Sử dụng Google Forms kết hợp phỏng vấn ngắn khách du lịch và hộ dân nhằm tìm hiểu nhu cầu, khó khăn và thực trạng tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng. ‒ Phân tích và thiết kế hệ thống: Tổng hợp yêu cầu, xác định tác nhân, chức năng và quy trình nghiệp vụ; xây dựng Use Case, mô hình dữ liệu, kiến trúc hệ thống, sơ đồ hoạt động/tuần tự và thiết kế giao diện sơ bộ. ‒ Phương pháp phát triển thực nghiệm: Xây dựng hệ thống theo từng chức năng trên nền tảng web và di động; phát triển REST API, cơ sở dữ liệu và cơ chế xác thực, phân quyền để tích hợp các thành phần của hệ thống. ‒ Kiểm thử và đánh giá: Xây dựng các kịch bản kiểm thử chức năng, phân quyền, tính nhất quán dữ liệu và các quy trình đăng ký/đặt dịch vụ; kiểm tra khả năng hoạt động giữa ứng dụng di động, website và hệ thống backend. ‒ Triển khai thử nghiệm: Triển khai hệ thống trên môi trường cloud, đóng gói ứng dụng Android; đối chiếu kết quả với yêu cầu đã xác định, ghi nhận lỗi, đánh giá mức độ đáp ứng và hoàn thiện hệ thống. |  |
|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Tuần; Thời gian; Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. Tuần 1; Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026; Tìm hiểu các hình thức du lịch cộng đồng tại địa phương; khảo sát nhu cầu của khách du lịch và hộ dân; xác định phạm vi, yêu cầu và các nhóm chức năng chính của hệ thống; phân tích nghiệp vụ, xây dựng Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc và giao diện sơ bộ.; Kết quả khảo sát; đặc tả yêu cầu; Use Case; mô hình dữ liệu; kiến trúc hệ thống và thiết kế giao diện sơ bộ.. Tuần 2; Từ 09/11/2026 đến 15/11/2026; Xây dựng nền tảng backend, cơ sở dữ liệu, xác thực và phân quyền; phát triển chức năng quản lý tài khoản, hộ dân, thông tin lưu trú, dịch vụ, hoạt động trải nghiệm, lịch phục vụ và hình ảnh; xây dựng các chức năng quản trị cơ bản.; Backend và cơ sở dữ liệu hoạt động; các chức năng quản lý thông tin hộ dân, lưu trú, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm được hoàn thiện ở mức cơ bản.. Tuần 3; Từ 30/11/2026 đến 06/12/2026; Xây dựng chức năng hỗ trợ khách tìm kiếm, xem thông tin và đăng ký sử dụng dịch vụ/trải nghiệm; xử lý yêu cầu đặt dịch vụ, lịch và khả năng phục vụ; phát triển ứng dụng Flutter cho khách và hộ dân, website React cho quản trị viên; bổ sung đánh giá, ghi nhận thu chi và thống kê cơ bản.; Các luồng nghiệp vụ chính hoạt động; ứng dụng di động và website quản trị kết nối với backend; khách và hộ dân có thể thực hiện các chức năng chính trên hệ thống.. Tuần 4; Từ 21/12/2026 đến 27/12/2026; Hoàn thiện giao diện và các chức năng còn lại; kiểm thử chức năng, phân quyền, tính nhất quán dữ liệu và tích hợp giữa các thành phần; sửa lỗi, triển khai thử nghiệm, đóng gói APK Android, chuẩn bị dữ liệu demo và hoàn thiện báo cáo.; Hệ thống demo ổn định; bản triển khai thử nghiệm; file APK Android; tài liệu hướng dẫn, kết quả kiểm thử, mã nguồn và báo cáo đồ án hoàn chỉnh.. Kết thúc; 31/12/2026; Rà soát hệ thống, chuẩn bị mã nguồn, dữ liệu demo, tài liệu hướng dẫn, kịch bản trình diễn và hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Khoa.; Bộ sản phẩm, tài liệu và báo cáo đồ án được hoàn thiện và nộp đầy đủ.. |
|  | KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI |  |
| Sản phẩm ứng dụng: - Nguyên mẫu (prototype): ☐ - Chương trình máy tính: ☒ - Quy trình công nghệ: ☐ - Sơ đồ, bản thiết kế: ☒ - Sản phẩm khác: Mã nguồn hệ thống; ứng dụng di động Flutter và file APK Android; website quản trị; REST API và tài liệu API; cơ sở dữ liệu MySQL; hệ thống được triển khai thử nghiệm trên môi cloud. Kết quả khác: Báo cáo đồ án hoàn chỉnh; kết quả khảo sát nhu cầu người dùng; tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống gồm Use Case, ERD, thiết kế API và giao diện; tài liệu kiểm thử, hướng dẫn triển khai và sử dụng hệ thống. |  |  |

Vĩnh Long, ngày 8 tháng 10 năm 2026

| Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Thạch Kọng Saoane | Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) Cao Á Châu |
| --- | --- |