TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

|  | TÊN ĐỀ TÀI | Xây dựng ứng dụng hỗ trợ hộ dân quản lý và giới thiệu dịch vụ du lịch cộng đồng |
| --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | Họ và tên: Cao Á Châu MSSV: 110123206 Điện thoại: 0385447367 Email: Chaucao4325@gmail.com Mã lớp: DA23TTA |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | Họ và tên: Thạch Kọng Saoane Học hàm, học vị: Tiến sĩ |
|  | TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Du lịch cộng đồng tạo điều kiện để hộ dân địa phương trực tiếp cung cấp lưu trú, ăn uống, hướng dẫn, hoạt động trải nghiệm và sản phẩm đặc trưng. Tuy nhiên, việc nhận khách qua điện thoại, Zalo, Facebook hoặc ghi chép thủ công làm thông tin đặt chỗ phân tán, khó kiểm soát lịch phòng, số suất dịch vụ, doanh thu và có nguy cơ phát sinh trùng lịch hoặc vượt khả năng phục vụ. Ở phía khách du lịch, thông tin về phòng, dịch vụ, lịch còn chỗ, giá và đánh giá thường nằm trên nhiều kênh khác nhau. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống dùng chung cho khách du lịch, hộ dân và quản trị viên là cần thiết nhằm số hóa quy trình quản lý, hỗ trợ đặt trực tiếp nhiều loại dịch vụ, kiểm soát khả dụng và góp phần quảng bá văn hóa, sản phẩm địa phương. |  |
|  | MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý và kết nối du lịch cộng đồng gồm ứng dụng di động cho khách du lịch và hộ dân, website quản trị cho quản trị viên và REST API dùng chung. - Khảo sát nhu cầu thực tế, phân tích nghiệp vụ và xác định yêu cầu của ba nhóm người dùng: khách du lịch, hộ dân cung cấp dịch vụ và quản trị viên. - Xây dựng chức năng quản lý tài khoản, duyệt hộ dân, phòng vật lý, dịch vụ, khung giờ phục vụ, hình ảnh và lịch chặn phòng. - Hỗ trợ khách đặt riêng hoặc kết hợp nhiều phòng và nhiều dịch vụ trong cùng một đơn; kiểm tra trùng lịch phòng, sức chứa dịch vụ, trạng thái giữ chỗ và xử lý đơn. - Hỗ trợ hộ dân ghi nhận thu/hoàn tiền thủ công, chi phí cơ bản; khách đánh giá sau trải nghiệm; quản trị viên theo dõi và thống kê hệ thống. - Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và REST API; kiểm thử phân quyền, tính nhất quán dữ liệu và luồng booking; triển khai thử nghiệm và đóng gói APK Android. |  |
|  | NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nội dung 1: Khảo sát nhu cầu và thực trạng quản lý hoạt động du lịch cộng đồng của hộ dân; khảo sát thói quen và nhu cầu của khách du lịch. - Nội dung 2: Phân tích yêu cầu, xác định tác nhân, Use Case và quy trình nghiệp vụ; thiết kế kiến trúc, ERD, REST API và giao diện sơ bộ. - Nội dung 3: Xây dựng backend Node.js/Express, xác thực và phân quyền; kết nối MySQL, quản lý người dùng, hộ dân và quy trình phê duyệt. - Nội dung 4: Xây dựng quản lý phòng, dịch vụ, khung giờ/sức chứa, lịch chặn; phát triển cơ chế kiểm tra khả dụng và booking nhiều phòng/nhiều dịch vụ. - Nội dung 5: Xây dựng ứng dụng Flutter cho khách và hộ dân, website React cho Admin; tích hợp lưu trữ ảnh, ghi nhận thu/hoàn tiền, chi phí, đánh giá, thống kê, nội dung văn hóa và chỉ đường. - Nội dung 6: Kiểm thử chức năng, phân quyền, transaction/đặt đồng thời và tích hợp; triển khai thử nghiệm, build APK, đánh giá kết quả và hoàn thiện báo cáo. |  |
|  | ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU |  |
|  | Đối tượng nghiên cứu - Quy trình cung cấp và quản lý các dịch vụ du lịch cộng đồng tại hộ dân: lưu trú, ăn uống, hoạt động du lịch trải nghiệm, hướng dẫn địa phương và các dịch vụ bổ trợ. - Quy trình khách tìm kiếm, kiểm tra khả dụng, đặt phòng/dịch vụ, theo dõi trạng thái, thanh toán ngoài hệ thống và đánh giá sau trải nghiệm. - Cơ chế quản lý lịch phòng, khung giờ và sức chứa dịch vụ; quy trình phê duyệt hộ dân và quản trị dữ liệu. - Các mô hình và công nghệ xây dựng ứng dụng di động, website quản trị, REST API và cơ sở dữ liệu quan hệ cho bài toán. |  |
|  | Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng sử dụng: khách du lịch, hộ dân cung cấp dịch vụ và quản trị viên. - Chức năng MVP: đăng ký/đăng nhập và phân quyền; duyệt hộ dân; quản lý phòng, dịch vụ, khung giờ và ảnh; đặt nhiều phòng/nhiều dịch vụ; trạng thái booking; ghi nhận thu/hoàn tiền và chi phí cơ bản; đánh giá, thống kê, bài viết văn hóa và mở Google Maps chỉ đường. - Công nghệ: Flutter cho ứng dụng di động, React cho website quản trị, Node.js/Express cho REST API, Prisma và MySQL; hình ảnh lưu trữ trên cloud. - Triển khai thử nghiệm: React trên Vercel, backend trên Render, MySQL trên Aiven và ứng dụng Flutter đóng gói APK Android. - Ngoài phạm vi MVP: quản lý kho, chat, thông báo đẩy, bản đồ nhúng, cổng thanh toán trực tuyến, hủy từng hạng mục và ngày lưu trú riêng cho từng phòng. |  |
|  | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Khảo sát và thu thập yêu cầu bằng Google Forms và phỏng vấn ngắn các hộ dân, khách du lịch; tổng hợp nhu cầu và các vấn đề thực tế. - Phân tích- thiết kế hệ thống: xác định tác nhân, Use Case, luồng nghiệp vụ, yêu cầu chức năng/phi chức năng; xây dựng ERD, đặc tả REST API, sơ đồ hoạt động/tuần tự và wireframe. - Phát triển thực nghiệm theo từng module với Flutter, React, Node.js/Express, Prisma và MySQL; sử dụng cơ chế xác thực/phân quyền và lưu trữ ảnh cloud. - Kiểm thử đơn vị và tích hợp theo kịch bản; chú trọng phân quyền, quyền sở hữu dữ liệu, kiểm tra lịch/phòng/sức chứa, booking đồng thời, trạng thái giữ chỗ và chống ghi nhận thanh toán trùng. - Triển khai thử nghiệm trên môi trường cloud, build APK Android; đối chiếu kết quả với yêu cầu và tiêu chí nghiệm thu để sửa lỗi, đánh giá và hoàn thiện báo cáo. |  |

|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần; Thời gian (từ ngày 19/10/2026 đến ngày 31/12/2026); Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. Tuần 1; Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026; Khảo sát hộ dân và khách du lịch; chốt phạm vi MVP, yêu cầu, Use Case; thiết kế ERD/API; kiểm chứng kết nối Prisma - MySQL Aiven, migration và transaction cơ bản.; Bộ khảo sát; đặc tả yêu cầu; Use Case; ERD/API; cơ sở dữ liệu phát triển và backend khởi tạo chạy được.. Tuần 2; Từ 09/11/2026 đến 15/11/2026; Xây dựng auth/phân quyền, duyệt hộ dân; quản lý phòng, dịch vụ, ảnh, khung giờ/sức chứa và lịch chặn; hoàn thiện API nền tảng và Swagger.; Đăng ký/đăng nhập và phân quyền hoạt động; CRUD hộ/phòng/dịch vụ/lịch; upload ảnh; tài liệu API cơ bản.. Tuần 3; Từ 30/11/2026 đến 06/12/2026; Xây dựng AvailabilityService và booking nhiều phòng/nhiều dịch vụ; giữ chỗ/hết hạn, xác nhận/từ chối/hủy/hoàn thành; ghi nhận thu-hoàn tiền, review; tích hợp React Admin và các luồng Flutter chính.; Luồng booking cốt lõi chạy đúng; kiểm tra trùng lịch/sức chứa; sổ tiền và review hoạt động; Flutter/React dùng chung API.. Tuần 4; Từ 21/12/2026 đến 27/12/2026; Hoàn thiện giao diện Flutter cho khách/hộ dân và React Admin; thống kê, nội dung văn hóa, chỉ đường; kiểm thử tích hợp và đồng thời trên MySQL thật; sửa lỗi, deploy, build APK và hoàn thiện báo cáo.; Hệ thống demo ổn định; link triển khai; file APK; Swagger/README; kết quả kiểm thử và báo cáo hoàn chỉnh.. Kết thúc; 31/12/2026; Rà soát lần cuối, chuẩn bị mã nguồn, dữ liệu demo, tài liệu hướng dẫn, kịch bản trình diễn và nộp báo cáo theo yêu cầu của Khoa.; Bộ sản phẩm, tài liệu và báo cáo đồ án được hoàn thiện và nộp đầy đủ.. |
|  | KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI |  |  |
| Sản phẩm ứng dụng: - Nguyên mẫu (prototype): ☐ - Chương trình máy tính: ☒ - Quy trình công nghệ: ☐ - Sơ đồ, bản thiết kế: ☒ - Sản phẩm khác: Mã nguồn hệ thống; ứng dụng Flutter và file APK Android; website React quản trị; REST API/Swagger; cơ sở dữ liệu MySQL và bản triển khai thử nghiệm trên cloud. Kết quả khác: Báo cáo đồ án hoàn chỉnh; kết quả khảo sát; tài liệu phân tích yêu cầu, Use Case, ERD, thiết kế API/giao diện; tài liệu kiểm thử và hướng dẫn triển khai/sử dụng hệ thống. |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn (Ký, họ và tên) |  | Vĩnh Long, ngày 29 tháng 9 năm 2026 Sinh viên thực hiện (Ký, họ và tên) Cao Á Châu |  |